## Slide 1: Chiffrage évolutions HUB Entreprendre Date: Lundi 27 Juin 2022 Version du document : V2.0 Auteur: TMA Occitanie Inetum – Squad 3

## Slide 2: Tableau synthèse des évolutions
Type de ticket | Clé fiche Jira | Résumé | Responsable | Rapporteur | Priorité | État | Création | Statut chiffrage
Evolution | Lien jira PR-5 | [BO HUB] Extraction des usagers du Hub | Samuel Grandbarbe | TRAMOND Emmanuelle | Medium | En Analyse | 09/06/2022 | Fait
Evolution | Lien jira PR-6 | [BO HUB] ajout des porteurs de projets dans la fiche référents | Samuel Grandbarbe | TRAMOND Emmanuelle | Medium |  | 09/06/2022 | 
Evolution | Lien jira PR-7 | [BO HUB] Fonctionnalité d'extraction des dispositifs | Samuel Grandbarbe | TRAMOND Emmanuelle | Medium |  | 09/06/2022 | 
Evolution | Lien jira PR-8 | Flux BPI | Samuel Grandbarbe | Anne DEPAEPE | Medium |  | 24/06/2022 | 

## Slide 3: Chiffrage global

## Slide 4: Jira PR5 - [BO HUB] Extraction des usagers du Hub
Compréhension du besoin:
Sur l’application Front Back-Office Hub entreprendre, il est demandé d’ajouter une nouvelle carte (non cliquable) « Usagers » avec un bouton « extraire » permettant d’extraire en csv (comme les autres extractions existantes dans le BO Hub) la liste des usagers du hub.
Tâches identifiées sur le développement / TU :
dans le code source du front-end backOffice :Création du bouton () servant à faire l'export et d'une nouvelle carte sur l'accueil du back office
dans le code source du back-end HubEntreprendre : Structuration de la donnée à exporter en tenant compte de la complexité du fichier Excel qui présente des règles de transcodage de valeurs techniques (ex: true) vers des valeurs fonctionnelles (ex: Oui).
Coût global estimé: 8 j/h Attention il manque + 1 J/H de tps chiffrage
Le coût globale comprend:
- tâches de DEV/TU
- tâches de mise à jour documentation technique
- mise à jour de la Jira (statut, commentaire, lien vers documentation,....)
- tâches écriture scénarios tests fonctionnels et validation en interne, vérification de non régression
- tâches de mise en recette (environnement de recette) et suivi avec testeurs identifiés côté DIN
- taches de mise en production et suivi
- pilotage

## Slide 5: Jira PR6 - [BO HUB] ajout des porteurs de projets dans la fiche référents
Compréhension du besoin:
Sur l’application Front Back-Office Hub entreprendre, il est demandé de modifier le tableau portefeuille de la fiche interlocuteur référent, afin d’y faire apparaitre les « porteurs de projets » suivis par l’interlocuteur de la fiche concernée. La fonction « affecter à un autre référent » sur la fiche interlocuteur doit aussi permettre de changer l’interlocuteur référent d’un porteur de projet.
Tâches identifiées sur le développement / TU :
dans le code source du front-end backOffice : intervention sur le composant web « page.interlocuteur » (fichiers html, typescript) pour compléter les données « Entreprises » par des données « Porteur de projet » dans le tableau portefeuille.
Il s’agit de modifier le code source existant pour gérer les porteurs de projets sans impacter la gestion déjà réalisée pour les compagnies.
Coût global estimé: 7 j/h Attention il manque + 1 J/H de tps chiffrage
Le coût globale comprend:
- tâches de DEV/TU
- tâches de mise à jour documentation technique
- mise à jour de la Jira (statut, commentaire, lien vers documentation,....)
- tâches écriture scénarios tests fonctionnels et validation en interne, vérification de non régression
- tâches de mise en recette (environnement de recette) et suivi avec testeurs identifiés côté DIN
- taches de mise en production et suivi
- pilotage

## Slide 6: Jira PR7 - [BO HUB] Fonctionnalité d'extraction des dispositifs
Compréhension du besoin:
Sur l’application Front Back-Office Hub entreprendre, il est demandé dans le menu « Dispositifs » d’ajouter un picto cliquable permettant l’extraction de l’ensemble des dispositifs (fichier contenant la liste des dispositifs).
Tâches identifiées sur le développement / TU :
dans le code source du front-end backOffice : Création du bouton servant à faire l'export
dans le code source du back-end HubEntreprendre : Structuration de la donnée à exporter en tenant compte de la complexité du fichier Excel qui présente des règles de transcodage de valeurs techniques (ex: true) vers des valeurs fonctionnelles (ex: Oui).
Coût global estimé: 8 j/h Attention il manque + 1 J/H de tps chiffrage
Le coût globale comprend:
- tâches de DEV/TU
- tâches de mise à jour documentation technique
- mise à jour de la Jira (statut, commentaire, lien vers documentation,....)
- tâches écriture scénarios tests fonctionnels et validation en interne, vérification de non régression
- tâches de mise en recette (environnement de recette) et suivi avec testeurs identifiés côté DIN
- taches de mise en production et suivi
- pilotage

## Slide 7: Jira PR8 - Flux BPI
Compréhension du besoin:
Sur l’application Front agent Hub entreprendre, il est demandé de faire une mise à jour de l’URL du flux BPI des dossiers projecteurs.
Tâches identifiées sur le développement / TU :
dans le code source du back-end HubEntreprendre : saisie d’un lien url dans un fichier de paramétrage de l’application
Coût global estimé: 2 j/h Attention : A discuter car ça fait beaucoup pour changer 1 URL
Le coût globale comprend:
- tâches de DEV/TU
- mise à jour de la Jira (statut, commentaire, lien vers documentation,....)
- tâches écriture scénario test fonctionnel et validation en interne, vérification de non régression
- tâches de mise en recette (environnement de recette) et suivi avec testeurs identifiés côté DIN
- taches de mise en production et suivi
- pilotage